1. **Perencanaan Anggaran Belanja (RAB)**

#### *Perencanaan Anggaran Benlanja (RAB)*

Nama Proyek : Pembuatan Aplikasi Pencarian Kos-Kosan pada PT.XYZ

Manajer Proyek : Putu Pande Astawa Alexander

Bidang : Aplikasi Mobile

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WBS** | **Gugus Tugas (Task) Proyek** | **Jam Tenaga Kerja** | **Tarif Tenaga kerja** | **Jumlah Tenaga Kerja** | **Biaya Tenaga kerja** | **Biaya**  **Lain-Lain** | **Total per Task** |
| **1.0** | **Analisis kebutuhan sistem** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Identifikasi Masalah | 48 jam | Rp. 500.000 | 1 org | - | - | Rp. 1.000.000 |
| 1.2 | Identifikasi Kebutuhan | 72 jam | Rp. 500.000 | 1 org | - | - | Rp. 1.500.000 |
| 1.3 | Laporan Hasil Analisis | 48 jam | Rp. 200.000 | 1 org | - | - | Rp. 400.000 |
| **2.0** | **Desain (Mendefinisikan Ruang Lingkup Sistem Baru)** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Membuat Desain System hasil Analisis | 48 jam | Rp. 500.000 | 1 org | - | - | Rp. 1.000.000 |
| 2.2 | Membuat Desain Basis Data | 48 jam | Rp. 500.000 | 1 org | - | - | Rp. 1.000.000 |
| 2.3 | Membuat Desain Aplikasi (Spesifikasi Proses) | 48 jam | Rp. 500.000 | 1 org | - | - | Rp. 1.000.000 |
| 2.4 | Dokumentasi Desain | 24 jam | Rp. 300.000 | 1 org | - | - | Rp. 300.000 |
| **3.0** | **Programing (Coding Program)** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Dokumentasi Program | 48 jam | Rp. 500.000 | 1 org | - | - | Rp. 1.000.000 |
| 3.2 | Testing dan Implementasi | 120 jam | Rp. 1.000.000 | 1 org | - | - | Rp. 5.000.000 |
| 3.1.1 | Testing | 48 jam | Rp. 1.000.000 | 1 org | - | - | Rp. 2.000.000 |
| 3.1.2 | Implementasi | 72 jam | Rp. 1.000.000 | 1 org | - | - | Rp. 3.000.000 |
| 3.1.3 | Dokumentasi Hasil Uji Prototype dan Impementasi | 48 jam | Rp. 1.000.000 | 1 org | - | - | Rp. 2.000.000 |
| **4.0** | **Dokumentasi Proyek** |  |  |  |  |  |  |
|  | **User Training** | 168 jam | Rp. 1.000.000 | 1 org | - | - | Rp. 7.000.000 |
| **5.0** | **Pemeliharaan** | 192 jam | Rp. 1.000.000 | 1 org | - | - | Rp. 8.000.000 |
| Lain-Lain : | | |  |  |  |  |  |
| Hardware | | | - | - | - | - | Rp. 1.000.000 |
| Perencanaan Total : | | | - | - | - | - | Rp. 35.200.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat Oleh** |  | **Disetujui Oleh** |
| Nama : Putu Pande Astawa Alexander | Nama : Made Bagus |
| Jabatan : Manajer Proyek | Jabatan : Pemilik Proyek |
| Tanggal : 28 Maret 2020 | Tanggal : 28 Maret 2020 |